## Slide 1
星巴克中国 ERP
本地化拆分项目
不是换一套软件,是在高速行驶中换一台能独立行军的引擎
5月18日 · 上海 · 首轮拜访汇报
汉得们比的是「配软件」 —— 凯捷比的是「在万店餐饮零售里,真正做过这台引擎拆分的人」
凯捷 Capgemini · 星巴克中国 ERP 本地化拆分项目 · 内部汇报材料
Notes: 各位领导、各位同事,今天这场沟通,我想先把结论放在最前面。星巴克中国这次的 ERP 项目,本质不是换一套软件,而是在博裕入主之后,要在业务高速行驶的状态下,给中国区换上一台能够独立行军的引擎。汉得这类供应商比的是谁更会配软件,而凯捷想跟大家讲清楚的是,我们比的是在万店规模的餐饮零售里,真正做过这台引擎拆分的人。

## Slide 2
今天怎么讲 —— 一条故事线,五幕
不谈商务,只回答一个问题:为什么这件事该交给凯捷
核心主张
星巴克要的不是「换软件」,是博裕入主后,给中国区换上一台能独立行军的引擎。
竞争维度从「谁会配 SAP / Oracle」,切换到「谁真正做过万店餐饮零售的 ERP 分拆」。
1
第一幕
读懂处境
带着对你架构的
判断来,不是来
听需求的
2
第二幕
点破真难点
这是「分拆」项
目,不是「实施」
项目
3
第三幕
我们做过
麦当劳 / 伊利
—— 同一道题
的答卷
4
第四幕
怎么控风险
分阶段解耦 +
解耦路线图 +
过渡层
5
第五幕
下一步
一个 2 周可交
付的具体承诺
汇报节奏 · 开场 2′ → 一二幕 10′ → 三幕 8′ → 四幕 8′ → 五幕 3′ → Q&A 4′
CONFIDENTIAL · 02 / 20
Notes: 今天的沟通只回答一个问题,就是这件事为什么应该交给凯捷,我会用一条故事线、五幕来讲。核心主张是,星巴克要的不是换软件,而是博裕入主后让中国区能独立行军的技术底座,竞争维度因此要从谁会配 SAP 或者 Oracle,切换到谁真正做过万店餐饮零售的 ERP 分拆。五幕分别是读懂处境、点破真难点、我们做过、怎么控风险、下一步,中间还会插入行业参照和财务方案的深化,整场大约三十五分钟,重点会落在第三幕的麦当劳案例上。

## Slide 3
第一幕 · 读懂处境 —— 这件事到底难在哪
用星巴克自己的事实证明:我们做过功课
难点不是选型,是「高速换引擎」 —— 2026/4/1 交割,业务一天不能停。
三个结构性约束 + 一道数据缺口
共用一个 Instance
EBS 与北美共用同一 Instance —— 拆的是一对「连体」
美方不给代码
仅提供 EBS 端口技术文档,不给克隆 —— 不能 lift-and-shift,要重建
接口靠文档反推
11 Inbound + 22 Outbound 逻辑只能靠 RFI 文档还原 —— 文档质量 = 最大单点风险
数据合规缺口
现有系统仅覆盖至 2013 年,审计保留期需与财务核实口径
这不是一次切换,是「解耦 — 过渡 — 重连」三步走
所以我们今天讲的是「方法」,不是「卖货」 —— 先把处境读对,方案才立得住。
我们也读懂了「边界」
本次切割范围内
· ERP(EBS 核心)
· Hyperion 报表合并
· Anaplan 全面预算
· 主数据 HUB
明确不碰(范围外)
· 租赁系统(本次不动)
· BOH 微软系统(2028 另换)
· Rainbow 销售预测算法
主动讲清边界 = 懂分寸、不贪大
「我们不是来听需求的,是带着对你架构的判断来的。」
星巴克中国 ERP 本地化拆分项目 · 凯捷 Capgemini
CONFIDENTIAL · 03 / 20
Notes: 第一幕,我先用星巴克自己的事实,证明我们做过功课。这件事真正的难点不是选型,而是高速换引擎,二零二六年四月一日就要交割,业务一天都不能停。眼前有三个结构性约束加一道数据缺口,EBS 和北美共用同一个 Instance,拆的是一对连体;美方只给端口技术文档不给代码,不能直接平移,必须重建;十一个入向加二十二个出向接口只能靠 RFI 文档反推,文档质量就是最大的单点风险;再加上现有系统只覆盖到二零一三年,审计保留期还要和财务核实口径。同时我们也读懂了边界,本次切割范围内是 ERP、Hyperion、Anaplan 和主数据 HUB,而租赁系统、BOH、Rainbow 算法明确不碰。所以我们今天讲的是方法,不是卖货。

## Slide 4
第二幕 · 点破真难点 —— 这是「分拆」项目,不是「实施」项目
把竞争维度从「谁会配软件」换到「谁懂 Carve-out」
Oracle EBS 在星巴克中国是「三位一体」 —— 拆 ERP = 拆整张蜘蛛网。
Oracle EBS
12.2.9 · 三位一体
财务核心
GL · AP · AR · FA · PA · CE
法定账套与核算逻辑
集成枢纽
11 Inbound + 22 Outbound
前后端系统全靠它串联
主数据中心
Oracle HUB 分发
Item / Supplier / Store / COA
真正的能力门槛是「解耦」 —— 不是会不会配 SAP / Oracle,而是能不能把「连体」干净地拆开、还让业务不停。
「会配软件的供应商很多;做过这种规模分拆的,没几家。」
星巴克中国 ERP 本地化拆分项目 · 凯捷 Capgemini
CONFIDENTIAL · 04 / 20
Notes: 读懂处境之后,第二幕要点破真正的难点,这是一个分拆项目,不是一个实施项目。Oracle EBS 在星巴克中国是三位一体的存在,它既是财务核心,承载总账、应付、应收、固资这些法定账套和核算逻辑;又是集成枢纽,十一个入向加二十二个出向接口全靠它串联;还是主数据中心,通过 Oracle HUB 分发物料、供应商、门店和科目表。所以拆 ERP 等于拆整张蜘蛛网,真正的能力门槛是解耦。一句话,会配软件的供应商很多,做过这种规模分拆的,没几家。

## Slide 5
第三幕 · 我们做过 —— 麦当劳 / 伊利的同题答卷
不是讲历史,是讲「星巴克现在的风险 = 当年的题,我们这样解的」
同一道题,凯捷已经交过一次卷 —— 麦当劳中国的 ERP 分拆。
星巴克现在的风险
凯捷做过的同题答卷
EBS 与北美共用一个 Instance
麦当劳中国从 Global 分拆 —— 共用 Instance 的拆分实操
美方只给文档、不给代码
总部只给接口文档不给源码,凯捷完成本地重建
前端门店业务切换期不能停
POS / BOH 在后端切换期间「无感」过渡的过渡层设计
万店规模、海量交易
伊利等大型企业本地架构落地;中国区 1000+ 人财务团队
财务报表 / 预算割裂
财务中台、合并报表、全面预算、票税、银企直连全链路
本页由具备麦当劳分拆背景的顾问主讲 —— 全场可信度的支点。
星巴克中国 ERP 本地化拆分项目 · 凯捷 Capgemini
CONFIDENTIAL · 05 / 20
Notes: 那么凯捷凭什么说自己做过,这一幕是全场可信度的支点。我的讲法不是讲历史,而是讲星巴克现在的每一个风险,等于当年我们已经解过的题。EBS 与北美共用一个 Instance,对应的是麦当劳中国从 Global 分拆时共用 Instance 的拆分实操;美方只给文档不给代码,对应的是总部只给接口文档、凯捷完成本地重建;前端门店切换期不能停,对应的是 POS 和 BOH 无感过渡的过渡层设计;万店海量交易,对应伊利等大型企业的本地架构落地,以及凯捷中国区一千多人的财务服务团队;财务报表和预算割裂,对应我们财务中台、合并报表、全面预算、票税、银企直连的全链路能力。这一页,会由我们团队里全程参与过麦当劳分拆的顾问来主讲。

## Slide 6
第四幕 · 怎么控风险 —— 凯捷的打法
给方法论,但落到具体、可追问
凯捷五大打法 —— 每一条都可落地、可追问,不是口号。
1
分阶段解耦
不一次性切换。并行 → 过渡 → 脱钩,正好对上「两年内继续用 Global」的节奏。
2
系统解耦路线图
区分「物理拆分」与「逻辑迁移」 —— 汉得给不出的硬通货,详见下一节。
3
过渡层设计
接口与主数据缓冲层,前端门店业务无感,业务连续性优先。
4
财务侧做减法
Hyperion + Anaplan 走统一平台、统一界面,呼应「消除割裂、避免厂商锁定」。
5
跨文化协调
凯捷 Global 网络推动美方数据移交谈判,降低本地团队直接交涉的风险。
选型不表态:Oracle / SAP 双技术栈都有 —— 「我们帮你把选型决策做对,而不是替某个厂商站台。」
星巴克中国 ERP 本地化拆分项目 · 凯捷 Capgemini
CONFIDENTIAL · 06 / 20
Notes: 讲完我们做过,第四幕要落到具体打法,凯捷有五条,每一条都可落地、可追问。第一是分阶段解耦,不一次性切换,并行、过渡、脱钩,正好对上星巴克两年内继续用 Global 的节奏;第二是系统解耦路线图,区分物理拆分和逻辑迁移,这是汉得给不出的硬通货;第三是过渡层设计,让前端门店业务无感,业务连续性优先;第四是财务侧做减法,Hyperion 加 Anaplan 走统一平台,呼应星巴克消除割裂、避免厂商锁定的诉求;第五是跨文化协调,用凯捷 Global 网络推动美方数据移交谈判。选型上我们不替任何厂商站台,Oracle 和 SAP 双技术栈我们都有,我们帮星巴克把选型决策做对。

## Slide 7
系统解耦路线图 · 总览 —— 三阶段、两条处理路径
本次拜访唯一一张「硬通货」图
阶段一 · 解耦
交割前 ~ 2026/4/1
建中国区独立 Instance,
与 Global 并行;主数据
HUB 本地化;搭过渡层。
阶段二 · 过渡
2026/4/1 ~ +24 个月
双轨运行,Global 仍在用;
接口逐批从「指向北美」
切到「指向本地」;数据移交。
阶段三 · 脱钩
~ 2028
完全脱离 Global;BOH 等
剩余系统按计划更换,完成
中国区独立技术底座。
每个系统只走两条路径之一 —— 先分类,再排期
路径 A · 物理拆分
必须真拆 —— 重建中国区独立实例
与北美共用 Instance / 承载法定账套或主数据
源头 / 切割后失去美方支持的系统。
成本高、周期长 —— 这是项目的关键路径。
路径 B · 逻辑迁移
只换归属与连接 —— 业务逻辑不动
通过接口重指向即可解决归属的周边系统,
本体不需重建。
成本低、可分批 —— 用过渡层兜底。
收敛判断:33 个接口不是 33 个项目 —— 分类后真正高风险的物理拆分项,可能不到 1/3。
星巴克中国 ERP 本地化拆分项目 · 凯捷 Capgemini
CONFIDENTIAL · 07 / 20
Notes: 接下来这张图,是今天唯一一张硬通货,也是第四幕里系统解耦路线图的展开。整个拆分分三个阶段,阶段一是解耦,在交割前到二零二六年四月一日,建中国区独立 Instance 并与 Global 并行;阶段二是过渡,大约二十四个月,双轨运行,接口逐批从指向北美切到指向本地;阶段三是脱钩,到二零二八年完全脱离 Global。而每一个系统,只走两条路径之一,要么是路径 A 物理拆分,必须真拆、重建独立实例,这是项目的关键路径;要么是路径 B 逻辑迁移,只换归属和连接、业务逻辑不动。这里有一个收敛判断,三十三个接口不是三十三个项目,分类之后真正高风险的物理拆分项,可能不到三分之一。

## Slide 8
系统解耦路线图 · 判断标准 —— 「物理拆 or 逻辑迁」的四问
让分类有章可循,而不是凭感觉
任意一问为「是」→ 物理拆分;四问全为「否」→ 逻辑迁移。
Q1
连体性
是否与北美共用同一 Instance / 共享数据库?
是 → 物理拆分
无法靠接口切断,必须真拆
Q2
账套源头
是否承载法定财务账套,或是主数据的源头系统?
是 → 物理拆分
必须落到中国区独立实例
Q3
支持中断
切割后美方是否不再提供运维 / 升级支持?
是 → 物理拆分
不能依赖失去支持的系统
Q4
接口可解
是否无法仅靠「接口重指向」解决归属问题?
是 → 物理拆分
否 → 逻辑迁移即可
这套标准让分类「可解释、可追问」 —— 拜访现场被问到任何一个系统,都能当场给出归类逻辑。
星巴克中国 ERP 本地化拆分项目 · 凯捷 Capgemini
CONFIDENTIAL · 08 / 20
Notes: 那么一个系统到底走物理拆分还是逻辑迁移,我们有一套四问标准,任意一问回答是,就归为物理拆分,四问全是否,才归逻辑迁移。第一问连体性,是否与北美共用同一个 Instance 或共享数据库;第二问账套源头,是否承载法定财务账套或者是主数据的源头;第三问支持中断,切割后美方是否不再提供运维和升级支持;第四问接口可解,是否无法仅靠接口重指向解决归属问题。这套标准的价值在于,它让分类可解释、可追问,拜访现场无论被问到哪个系统,我们都能当场给出归类逻辑。

## Slide 9
系统解耦路线图 · 系统分类清单
基于现有架构图的初步归类 —— 拿到 RFI 后出精确版(初判,待校准)
路径 A · 物理拆分
必须真拆 · 重建中国区独立实例
Oracle EBS 财务核心
GL / AP / AR / FA / PA / CE
Oracle HUB
主数据分发 Item/Supplier/Store
Hyperion
报表合并,建本地独立 Instance
Anaplan
全面预算,本地化承接
Oracle MFG / OPM / QA
烘焙制造
路径 B · 逻辑迁移
只换归属与连接 · 接口重指向
S2P(供应商准入 / 合同 / 付款)
3PL WMS(收货 GR / 拣货)
NGBOH · Control Tower
NGT&E · SUN · SIMS
BIP · CDP · TMS · BPM · Vertex
Blackline · Citi Bank 银企接口
大部分周边系统在此
本体不重建,成本低、可分批,
用过渡层兜底。
范围外 · 本次不动
明确边界 · 不纳入本次切割
租赁系统
本次不纳入切割
BOH 微软系统
2028 年另行更换
Rainbow 销售预测算法
Control Tower 团队维护
Oracle Global 系统
交割后两年内继续使用
主动讲清不碰什么 = 显专业、不贪大
注:本表为基于架构图的初判,部分系统归类需 RFI 文档与现场确认 —— 这正是下一步「接口可拆解性评估」要交付的。
星巴克中国 ERP 本地化拆分项目 · 凯捷 Capgemini
CONFIDENTIAL · 09 / 20
Notes: 把四问标准套到星巴克现有架构上,我们做了一版初步分类清单,要说明的是这是基于架构图的初判,精确版要等拿到 RFI 文档。路径 A 物理拆分,包括 EBS 财务核心、Oracle HUB 主数据、Hyperion、Anaplan 和 Oracle 制造模块;路径 B 逻辑迁移,是大部分周边系统,比如 S2P、3PL WMS、NGBOH、NGT&E、SUN、SIMS、Blackline 这些,本体不重建、可分批、用过渡层兜底;范围外明确不动的,是租赁系统、BOH、Rainbow 算法,以及交割后还要继续用两年的 Oracle Global。主动讲清楚不碰什么,本身就是一种专业和分寸。

## Slide 10
过渡层设计 —— 让前端门店业务「无感」
业务连续性优先:在高速行驶中换引擎的关键缓冲
后端引擎「分批换」,前端门店一天都不用停。
前端 / 门店侧
按原协议收发,业务不感知
POS
NGBOH
3PL WMS
天猫 / 电商
S2P
过渡层(缓冲 / 转换)
接口缓冲
前端按原协议收发,过渡层做格式与路由转换。
主数据双写
新旧实例同步,HUB 切换期数据保持一致。
路由开关
接口逐批「指向北美 → 指向本地」,可灰度可回滚。
后端 ERP 切换
引擎在后端分批替换
旧 · 共用 Instance
Oracle EBS
与北美连体,逐步退出
新 · 中国区独立 Instance
重建配置,独立运行
能独立行军的技术底座
价值:后端引擎可以「分批换」,前端门店一天都不用停 —— 这是麦当劳分拆验证过的打法。
星巴克中国 ERP 本地化拆分项目 · 凯捷 Capgemini
CONFIDENTIAL · 10 / 20
Notes: 刚才反复提到的过渡层,这一页专门讲清楚它怎么让前端门店业务无感。结构上看是三段,左边是前端门店侧,POS、NGBOH、3PL WMS、天猫电商、S2P 都按原协议收发,完全不感知后端在切换;中间是过渡层,承担三个职能,接口缓冲负责格式和路由转换,主数据双写保证新旧实例数据一致,路由开关让接口逐批从指向北美切到指向本地、可灰度可回滚;右边是后端,旧的共用 Instance 逐步退出,新的中国区独立 Instance 接管。它的价值就是,后端引擎可以分批换,前端门店一天都不用停,这是麦当劳分拆已经验证过的打法。

## Slide 11
行业参照 · 百胜中国万店启示 —— 从集团分拆、ERP 迁回本地的同题
凯捷团队 20 年陪伴百胜中国,见证 3000 → 15000+ 门店的成长
百胜中国从 YUM 集团分拆独立上市,ERP 从美国迁回中国 —— 和星巴克这次,是同一道题。
15,000+
门店规模 · 多品牌运营
20 年
IT 规划与系统建设伴随服务
3 次
ERP 大版本升级 + 从美国迁回中国
2005 – 2017 · 深化应用,管理精细化
应用深化:需求预测、多仓采购计划、门店租赁合同
固定资产管理增强、水电煤费用管理
并购整合:新品牌纳入、供应链扩展
阶段特征:把 ERP 用深、用透,覆盖更多业务
2017 – 2023 · ERP 减负,业务向专业系统剥离
ERP 减负:发票识别、付款平台、费用与资产系统
接口中心统一集成,周边系统逐个剥离
自动化、智能化增强:核对核算、智能预测与选址
阶段特征:ERP 回归后台核心,业务向中前台剥离
对星巴克的启示:carve-out 不是一次性事件,是 长期演进的起点 —— 先把核心拆对,再逐步给 ERP 减负。
星巴克中国 ERP 本地化拆分项目 · 凯捷 Capgemini
CONFIDENTIAL · 11 / 20
Notes: 讲完凯捷的打法,接下来用两个真实的行业参照,把这套方法的可信度再夯实一层。第一个是百胜中国。百胜中国从 YUM 集团分拆独立上市,ERP 从美国迁回中国,这和星巴克这次面对的,几乎是同一道题。凯捷团队陪伴百胜中国二十年,见证它从三千家门店成长到一万五千多家,支持过三次 ERP 大版本升级。它的演进有一个清晰的两段式规律,前十二年是把 ERP 用深用透、覆盖更多业务,后六年则是给 ERP 减负、把业务能力向专业系统剥离。这给星巴克最重要的启示是,carve-out 不是一次性事件,而是长期演进的起点,先把核心拆对,再逐步给 ERP 减负。

## Slide 12
行业规律 · ERP 定位演进 —— 「后台核心回归、中前台剥离」
给 EBS「三位一体」减负的行业方向
餐饮零售头部的共同路径:ERP 回归后台核心,业务能力向中前台专业系统剥离。
现状 · 过载的 ERP
EBS 一个系统背了四件事
财务核心 —— 法定账套与核算
集成枢纽 —— 33 条接口全靠它串
主数据中心 —— HUB 分发源头
塞满业务流程 —— 费用、资产、对账…
结果:臃肿、难拆、难升级
每一次动 ERP,都牵动整张蜘蛛网。
减负
目标 · 减负后的 ERP
ERP 专注后台核心,其余剥离
后台核心:财务总账、核心主数据 —— 物理拆分
业务能力:预测、计划、费用、资产、对账
→ 剥离到中前台专业系统 —— 逻辑迁移
接口中心统一集成,替代点对点蜘蛛网
结果:核心更稳、周边更活、升级更轻
ERP 不再是单点风险,而是干净的后台底座。
这正是星巴克解耦路线图的方法论根基 —— 物理拆分留核心,逻辑迁移走周边。
星巴克中国 ERP 本地化拆分项目 · 凯捷 Capgemini
CONFIDENTIAL · 12 / 20
Notes: 从百胜的案例里,可以提炼出一条餐饮零售头部企业的共同规律,就是 ERP 定位的演进,后台核心回归、中前台剥离。星巴克现在的 EBS,一个系统背了四件事,既是财务核心,又是集成枢纽,又是主数据中心,还塞满了费用、资产、对账这些业务流程,结果就是臃肿、难拆、难升级,动一下就牵动整张蜘蛛网。而成熟的目标形态是,ERP 专注后台核心,也就是财务总账和核心主数据,这部分走物理拆分;业务能力则剥离到中前台专业系统,走逻辑迁移;接口中心统一集成,替代点对点的蜘蛛网。这条规律,正是星巴克解耦路线图的方法论根基。

## Slide 13
门店侧参照 · BOH 与 ERP 的分工 —— 门店不背 ERP
餐饮零售的成熟做法,可直接参照到星巴克 NGBOH 与新 ERP 的边界
门店操作全部在 BOH 完成,ERP 退到后台 —— 门店侧切换时几乎无感。
门店只用 BOH
门店不直连 ERP,要货、收货、
盘点、日结全部在 BOH 完成,
操作下沉、ERP 减负。
切换 ERP,门店界面不变
BOH ↔ ERP 实时接口
要货、配送、收货差异实时同步,
超时单据自动收货,门店差异
系统自动处理。
日清日结,不拖累月结
门店日利润表
按门店、按天的收入成本利润,
成本核算精细到品项,
店长可经营、可决策。
管理颗粒度从「月」到「日」
对星巴克的参照
星巴克 NGBOH 与新 ERP 的边界可直接套用这套成熟分工 —— 门店侧走「逻辑迁移」,
后端 ERP 切换时,门店业务连续性天然得到保护。
星巴克中国 ERP 本地化拆分项目 · 凯捷 Capgemini
CONFIDENTIAL · 13 / 20
Notes: 第二个参照在门店侧。餐饮零售有一套很成熟的做法,就是门店不背 ERP。门店的要货、收货、盘点、日结操作全部在 BOH 完成,ERP 退到后台,门店侧切换时几乎无感。BOH 和 ERP 之间通过实时接口连接,要货配送、收货差异自动处理,做到日清日结,不拖累月结;同时门店还能拿到按天、按品项的利润表,管理颗粒度从月细到日。对星巴克的意义在于,NGBOH 和新 ERP 的边界可以直接套用这套成熟分工,门店侧走逻辑迁移,后端 ERP 切换时,门店的业务连续性天然就得到了保护。

## Slide 14
财务侧深化 · 数智化财务管理体系 —— 三项工作、五大能力
凯捷财务数智化方法论,落到星巴克就是 Hyperion + Anaplan 的目标定位
三项工作递进、五大能力支撑 —— 财务从「记账」走向「经营大脑」。
1
财务会计数智化
把核算「可以做好的」全做好
核算自动化、标准化、流程化;
主数据治理,统一核算口径;
业财数据线上打通。
基础:业财数据中心
2
管理会计数智化
财务内部职能全面扩展
预算推演、成本费用精细化;
现金流预测、司库管理;
多维经营分析体系。
扩展:数智化驱动职能
3
决策支持数智化
突破财务领域,赋能经营
数据资产沉淀,多维透视分析;
打通业财链路,支持业务决策;
洞察机会、预警风险。
目标:企业经营大脑
五大能力支撑
核算
标准化 · 自动化
预算
推演 · 全面预算
成本
精细化核算
资金
现金流 · 司库
风控
预警 · 合规管控
星巴克本次的 Hyperion + Anaplan 本地化,正是这套体系里「管理会计 + 决策支持」的落点。
星巴克中国 ERP 本地化拆分项目 · 凯捷 Capgemini
CONFIDENTIAL · 14 / 20
Notes: 接下来三页,把第四幕里的财务侧做减法展开讲。凯捷的财务数智化方法论,可以概括成三项工作、五大能力。三项工作是递进的,第一项财务会计数智化,把核算做到自动化、标准化,把主数据治理好、口径统一;第二项管理会计数智化,把预算、成本、资金这些管理职能扩展起来;第三项决策支持数智化,让财务突破自身领域,沉淀数据资产,支持业务决策。支撑这三项工作的是五大能力,核算、预算、成本、资金、风控。落到星巴克本次的项目上,Hyperion 加 Anaplan 的本地化,正是这套体系里管理会计和决策支持的落点。

## Slide 15
星巴克财务侧目标蓝图 —— 报表合并 + 全面预算 + 对账的统一平台
把三个各自为政的财务系统,整合为统一入口、统一口径
做减法、统一界面 —— 呼应星巴克「消除割裂、避免厂商锁定」。
统一财务平台 · 统一入口
一套界面、一致口径,消除「报表、预算、对账三个系统无统一入口」的割裂感
报表合并
替代 Hyperion
建中国区本地独立 Instance
合并报表、集团抵销、多准则
折算,脱离 Global 后独立出表。
物理拆分 · 关键路径
全面预算
Anaplan 承接
本地化承接,与后端打通
预算编制、推演、滚动预测,
与核算实际数闭环对比。
物理拆分 · 本地独立
对账核算
Blackline 衔接
逻辑迁移,接口重指向
账户对账、调节表,本体不重建,
切换接口归属即可。
逻辑迁移 · 可分批
业财一体数据底座
统一主数据与核算口径,财务数据可实时钻取到对应业务数据。
这一页就是第四幕「财务侧做减法」的目标图 —— 三个系统,一个平台,一致口径。
星巴克中国 ERP 本地化拆分项目 · 凯捷 Capgemini
CONFIDENTIAL · 15 / 20
Notes: 把方法论再具体一步,这是星巴克财务侧的目标蓝图。星巴克现在的财务功能分散在三个系统,报表合并在 Hyperion、全面预算在 Anaplan、对账在 Blackline,三者之间没有统一入口。目标形态是一个统一财务平台,一套界面、一致口径。其中报表合并要建中国区本地独立 Instance,这是物理拆分的关键路径;全面预算由 Anaplan 本地化承接,也是物理拆分;对账则走逻辑迁移,本体不重建,切换接口归属即可。底层是业财一体的数据底座,统一主数据和核算口径。这一页,就是第四幕财务侧做减法的目标图,三个系统,一个平台,一致口径。

## Slide 16
财务职能转型 —— 从「核算」走向「价值创造」
财务共享 + 数智化,让财务从对账核算中解放出来
本地化不只是「换系统」,更是财务职能从价值守护走向价值创造的契机。
价值守护
标准化、流程化的核算服务,
内嵌系统控制点,
筑牢风险管控关口。
价值挖掘
整合沉淀多维业财数据,
规范数据流转标准,
盘活数据资产价值。
价值创造
财务深入业务价值链,
支持经营决策、洞察机会、
预警风险。
财务提效
核算自动化减少人工处理,
财务精力转向业务支持。
口径统一
主数据治理 + 业财集成,
统一核算口径与数据标准。
风险可控
规则梳理、控制点内嵌系统,
脱离 Global 后合规不掉线。
对星巴克的意义:这次切割,是中国区财务 建立独立能力、而非简单复刻 的一次机会。
星巴克中国 ERP 本地化拆分项目 · 凯捷 Capgemini
CONFIDENTIAL · 16 / 20
Notes: 财务侧的最后一页,想跳出系统本身,谈一个更高的视角。本地化不只是换系统,更是财务职能转型的契机。财务的价值有三个递进的阶段,价值守护、价值挖掘、价值创造。借助财务共享和数智化,财务可以从对账核算这些基础工作中解放出来,数据资产被盘活,最终深入业务价值链,支持经营决策。具体的收益体现在三点,财务提效,核算自动化让财务精力转向业务支持;口径统一,主数据治理加业财集成;风险可控,控制点内嵌系统,脱离 Global 后合规不掉线。对星巴克来说,这次切割是中国区财务建立独立能力、而不是简单复刻的一次机会。

## Slide 17
项目预期收益 —— 渐进式改造,专家引领
稳健分期、对标行业最佳实践
一次做对的事,成本最低 —— 稳健分期、螺旋式上升。
业务连续性
分期切换、过渡层兜底,门店与前端
业务在后端切换期间不停业,
交割节点平稳渡过。
数据资产打通
统一主数据与核算口径,业财一体,
财务数据可实时钻取业务数据,
为决策提供完整依据。
渐进式演进
不追求一次到位,重点突出、层次
分明、迭代演进,兼顾成本与效率,
风险始终可控。
专家引领
凯捷餐饮零售 + 分拆专家团队,
对标百胜、麦当劳等头部经验,
把方法论变现为可落地的方案。
收益的本质
不是某个百分比的降本,而是星巴克中国拿到一台能独立行军、可持续演进的技术底座。
星巴克中国 ERP 本地化拆分项目 · 凯捷 Capgemini
CONFIDENTIAL · 17 / 20
Notes: 这一节的最后,汇总一下项目的预期收益。第一是业务连续性,分期切换加过渡层兜底,门店和前端业务在后端切换期间不停业,交割节点平稳渡过;第二是数据资产打通,统一主数据和核算口径,财务数据可以实时钻取到业务数据;第三是渐进式演进,不追求一次到位,重点突出、迭代演进,兼顾成本和效率;第四是专家引领,凯捷餐饮零售加分拆专家团队,对标百胜、麦当劳的头部经验,把方法论变现为可落地的方案。但收益的本质,不是某一个百分比的降本,而是星巴克中国拿到一台能独立行军、可持续演进的技术底座。

## Slide 18
第五幕 · 下一步 —— 一个具体、低成本的承诺
让会议有下文:不空谈,给一个 2 周可交付的钩子
承诺动作
星巴克提供 RFI 文档后,凯捷 2 周内交付
《接口可拆解性评估 + 风险分级清单》 —— 把 33 个接口按「物理拆 / 逻辑迁」分类,
标出真正高风险的关键路径项。
后续配合
案例材料包
整理 Oracle / SAP 餐饮零售
实施实例,加上从 Global
Instance 分拆的成功项目复盘。
专家资源对接
技术、数据、财务三维度专家
按需参与后续会议,接得住
现场追问。
商务节奏
今天不谈商务;采购流程按
星巴克节奏推进,凯捷不催。
为什么这个承诺有效
低成本、可验证、直击星巴克最大单点风险(接口靠文档反推) —— 一次就建立专业信任。
星巴克中国 ERP 本地化拆分项目 · 凯捷 Capgemini
CONFIDENTIAL · 18 / 20
Notes: 最后一幕,我想给这场会一个具体的、低成本的下文,而不是停在口号上。我们的承诺动作是,星巴克提供 RFI 文档之后,凯捷在两周内交付一份接口可拆解性评估和风险分级清单,把三十三个接口按物理拆和逻辑迁分类,标出真正高风险的关键路径项。后续配合上,我们会准备 Oracle 和 SAP 餐饮零售的案例材料包和 Global 分拆复盘,协调技术、数据、财务三个维度的专家,商务节奏完全按星巴克来、我们不催。这个承诺为什么有效,因为它低成本、可验证,而且直接打在星巴克最大的单点风险上,一次就能建立专业信任。

## Slide 19
「汉得强在『配软件』,凯捷强在『懂分拆』。
万店规模的餐饮零售 ERP 切换 ——
稳,永远比快值钱。
我们要交付给星巴克的,不是一套 SAP 或 Oracle,
是博裕入主后,星巴克中国能独立行军的技术底座。」
凯捷 Capgemini · 星巴克中国 ERP 本地化拆分项目 · 5月18日拜访汇报
Notes: 我用一句话收尾。汉得强在配软件,凯捷强在懂分拆;万店规模的餐饮零售 ERP 切换,我在麦当劳验证过一条铁律,稳永远比快值钱。我们要交付给星巴克的,不是一套 SAP 或者 Oracle,而是博裕入主之后,星巴克中国能够独立行军的技术底座。

## Slide 20
附 · 汇报节奏与现场分工
首轮轻量面谈 · 听众:IT 负责人 / PS 团队 / 财务关键用户 / 上级主管
35min
总时长
01
开场定调 —— 抛出核心主张
主讲 · 负责人
0 – 2′
02
第一、二幕 —— 读懂处境 + 点破真难点
主讲 · 资深顾问
2 – 12′
03
第三幕 —— 麦当劳 / 伊利同题答卷· 本场主角
主讲 · 麦当劳背景顾问
12 – 20′
04
第四幕 —— 凯捷打法 + 系统解耦路线图
主讲 · 资深顾问 + 麦当劳背景顾问
20 – 28′
05
第五幕 —— 下一步承诺
主讲 · 负责人
28 – 31′
06
Q&A
主讲 · 全员
31 – 35′
提醒:采购部门本轮不参与;首轮聚焦背景与案例、建立信任。第三幕务必由麦当劳背景顾问主讲。
星巴克中国 ERP 本地化拆分项目 · 凯捷 Capgemini
CONFIDENTIAL · 20 / 20
Notes: 这一页是给我们自己团队的现场分工和节奏安排,整场控制在三十五分钟。开场两分钟由负责人定调抛出核心主张;接下来十分钟,资深顾问讲第一、二幕;十二到二十分钟是第三幕,由具备麦当劳分拆背景的顾问主讲,这是本场主角;二十到二十八分钟,资深顾问和麦当劳背景顾问一起讲第四幕和解耦路线图,以及行业参照和财务方案的几页;二十八到三十一分钟,负责人讲下一步承诺;最后留四分钟问答。要特别提醒的是,采购部门本轮不参与,首轮聚焦背景与案例、建立信任,第三幕务必由麦当劳背景顾问主讲。